# Sankofa — Fragmentos da África

Dossier de apresentação à UNESCO

Filipe Buba N’hada

Versão 1 — 8 de maio de 2026

Table of Contents

# Sumário executivo

Sankofa — Fragmentos da África é um jogo digital educativo de enigmas baseado nos 8 volumes da General History of Africa (UNESCO, 1981–1993). Atualmente em versão pública, gratuita e open source, o aplicativo cobre os Volumes I a VIII com 71 enigmas validados, distribuídos em 8 mundos narrativos, com motor de áudio sintetizado de instrumentos africanos (djembe, kalimba, balafon, talking drum, agogô, shaker), tema visual em papiro/dark, acessibilidade WCAG 2.1 AA, suporte multi-idioma em construção (PT-BR completo; EN/ES em curso; FR planejado para Q3 2026) e funcionamento offline (Progressive Web App).

O projeto está em conformidade integral com a licença Creative Commons CC BY-SA IGO 3.0 aplicada às publicações da UNESCO: atribuição formal, disclaimer obrigatório, ausência de logotipo UNESCO e ausência de fotografias da publicação original — todos visíveis nas seções Termos de Uso e Sobre do aplicativo.

Este dossier apresenta o projeto à Comissão Nacional da UNESCO no Brasil (e à sede em Paris, em versão complementar) com vistas a:

- Reunião breve de apresentação.

- Orientações da equipe sobre aderência institucional e pedagógica.

- Eventual carta de apoio institucional para fortalecer candidaturas a editais (PNAB SP 04/2026, Lei Paulo Gustavo, FINEP) e parcerias com escolas.

- Indicação de programas e parceiros (Programa de Participação UNESCO 2026–2027, Comissão Brasileira HGA, universidades do PALOP).

# 1. Identificação

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Proponente (PF) | Filipe Buba N’hada |
| Empresa (PJ) | DATACENTER VISION LTDA · CNPJ 62.823.295/0001-53 |
| Formação | Bacharelado em Humanidades (UNILAB, 2017) · Licenciatura em Ciências Sociais (UNILAB, 2021) · Ciência da Computação (Faculdade Impacta, 2024) · Pós em Ciência de Dados e IA (XP Educação, em curso) |
| Auto-declaração | Pessoa com Deficiência (PCD) · Afrodescendente (PPI) · Naturalidade Guiné-Bissau, residente em São Paulo |
| E-mail principal | nhadafilipe@gmail.com |
| E-mail alternativo | flifnhada@hotmail.com |
| Telefone / WhatsApp | +55 11 98483-7997 |
| LinkedIn | linkedin.com/in/filipe-buba |
| URL do aplicativo | https://www.sankofahga.com |
| Repositório público | https://github.com/filipebuba/sankofa |
| Domicílio fiscal | São Paulo / SP, Brasil |

# 2. Resumo do projeto

Sankofa — cujo nome vem do povo Acano-Axanti (Gana) e significa “volte e busque” — adapta o conhecimento da General History of Africa da UNESCO ao formato de jogo digital de enigmas.

A cada enigma, o jogador encontra:

- uma introdução narrativa curta (frase poética);

- um contexto histórico opcional (“Queres saber mais?”);

- uma pergunta de múltipla escolha (4 alternativas);

- até 3 dicas progressivas (com pequeno custo de pontos);

- uma explicação após a resposta (com fonte HGA citada);

- um fragmento visual desbloqueado para o mosaico do mundo;

- uma curiosidade extra que conecta o tema à diáspora.

A pedagogia é de descoberta antes de instrução: o conhecimento chega como recompensa, não como aula. Errar não bloqueia — alimenta o Caderno de Revisão, mecanismo inspirado em spaced repetition sem complexidade de algoritmo. O próximo mundo destrava com 70% do anterior resolvido, e há marcos honoríficos opcionais para mestria 100% (+100 cauris) e mestria perfeita (+250 cauris).

A camada simbólica integra 9 Casas Reais Africanas (Faraós de Kemet, Kandakes de Kush, Mansas do Mali, Negus de Aksum, Asantehene, Obas do Benin, Manikongo, Mwami do Ruanda, Linhagem Quilombola) com perks distintos por casa, 9 Súditos NPC rotativos, 35+ ancestrais em 9 árvores genealógicas, e 4 festivais com multiplicador (Dia da África 25/05, Consciência Negra 20/11, Lua Nova, Festa Sankofa).

# 3. Aderência aos princípios da UNESCO

## 3.1. Educação de qualidade — ODS 4

Sankofa cumpre, no Brasil, a Lei 10.639/03 (História e Cultura Afro-Brasileira) e a 11.645/08 (História e Cultura Indígena), materializando uma exigência legal de 22 anos para a qual ainda há escassez de materiais didáticos modernos e digitais. O aplicativo é gratuito, sem cadastro, sem ads e sem venda de dados, garantindo acesso a estudantes em situação de vulnerabilidade.

## 3.2. Redução das desigualdades — ODS 10

A perspectiva afrocentrada do projeto recupera a agência histórica africana, refutando narrativas que reduzem o continente à escravização e ao sofrimento. A interface mobile-first e o funcionamento offline (PWA) reduzem a barreira tecnológica para estudantes em redes públicas com conectividade irregular.

## 3.3. Década Internacional dos Afrodescendentes 2025–2034

O projeto está nasceu alinhado com a Década Internacional dos Afrodescendentes proclamada pela ONU/UNESCO. Sankofa é uma contribuição concreta da sociedade civil para os três pilares da Década: reconhecimento, justiça e desenvolvimento.

## 3.4. Memória do Mundo

A General History of Africa é referência mundial em historiografia africana. Sankofa atua como camada de difusão pedagógica contemporânea desse acervo, levando-o a um público que dificilmente acessaria os 8 volumes acadêmicos diretamente.

## 3.5. Slave Route Project

O Mundo 7 do jogo (O Encontro Forçado) trata do tráfico transatlântico sem reduzir o povo africano ao tráfico, dando peso a continuidades culturais (candomblé, capoeira, samba, jongo, terreiros, africanismos linguísticos), em diálogo direto com os princípios do programa Slave Route Project.

# 4. Metodologia pedagógica

## 4.1. Aprendizagem implícita (stealth learning)

Cada mecânica do jogo ensina HGA. Não há tela “didática” pura: o jogador resolve enigmas, escolhe casa real, lê contexto opcional, ouve narração TTS, e ao fim carrega no corpo um conjunto de fatos, nomes, lugares e datas — sem ter percebido que estudou.

## 4.2. Perspectiva afrocentrada

As personagens centrais são figuras históricas africanas (Sundiata Keita, Mansa Musa, Hatshepsut, Amanirenas, Nzinga, Dandara, Yaa Asantewaa, Kimpa Vita, Nkrumah, Cabral, Mandela, Biko). O ponto de vista é o do continente africano, não o de cronistas externos.

## 4.3. Validação por especialistas

A versão atual (71 enigmas) está em curso de validação acadêmica por revisores externos. Convites estão sendo enviados a historiadores brasileiros e africanos da UNILAB, UFRRJ, UFBA, USP e da diáspora. Este dossier inclui pedido formal de indicação, pela UNESCO, de revisores adequados.

## 4.4. Acessibilidade WCAG 2.1 AA

- Tamanho do texto regulável em 5 níveis (90% a 150%).

- Pinch-to-zoom mobile (até 500%).

- Síntese de voz (TTS) em PT-BR via Web Speech API.

- Tema claro (papiro) e escuro com prefers-color-scheme.

- Fonte Atkinson Hyperlegible (Braille Institute, baixa visão).

- Alvos de toque ≥ 44×44 px (WCAG 2.5.5).

- Navegação completa por teclado, foco visível, atalhos.

- aria-live em zonas dinâmicas.

- Erro sem punição (Caderno de Revisão + skip de piedade).

## 4.5. Funcionamento offline (PWA)

Crítico para escolas com conectividade irregular. O Service Worker faz precache do shell + dados, e a Liga Global / Torneio são opt-in — sem internet o jogo solo funciona integralmente.

# 5. Estado atual

## 5.1. Conteúdo

- 71 enigmas validados em estrutura (4 opções, 3 dicas, fonte HGA citada, fragmento visual, curiosidade).

- 8 mundos narrativos cobrindo Vols. I-VIII: Origens · Reinos do Nilo · Impérios do Sahel · Costas e Rotas · Florestas e Reinos · Resistência · Encontro Forçado · Luta e Liberdade.

- 71 fragmentos visuais (24 PNG ilustrados, restantes em CSS gradient).

- 9 Casas Reais · 9 Súditos NPC · 35+ ancestrais · 4 festivais.

- Motor de áudio sintetizado (Web Audio API) com 6 instrumentos africanos e 9 eventos mapeados — sem amostras externas, sem licença de áudio de terceiros.

## 5.2. Tecnologia

- Vanilla JavaScript (sem framework), HTML, CSS, Web Audio API, Web Speech API, IndexedDB / localStorage.

- Service Worker para offline-first com auto-update agressivo (updateViaCache:"none", polling a cada 10 min, controllerchange).

- PWA instalável (Android nativo + iOS via “Adicionar à Tela de Início”).

- Backend opt-in: Supabase Postgres com Row Level Security e Edge Functions (anti-cheat server-side no Torneio Semanal).

- Hospedagem: Vercel · domínio próprio: sankofahga.com.

## 5.3. Conformidade legal e institucional

- Lei 10.639/03 e 11.645/08 (BR) — História Afro-Brasileira e Indígena.

- Lei 13.709/18 (LGPD) — política de privacidade visível, zero PII de menores em rankings públicos, direito de apagar.

- WCAG 2.1 AA — declaração de acessibilidade publicada in-app.

- CC BY-SA IGO 3.0 (UNESCO) — atribuição formal, disclaimer obrigatório, sem logo, sem fotografias.

- MIT (código) + CC BY-SA 4.0 (conteúdo educacional adaptado).

## 5.4. Distribuição

- Liga Global multi-perfil (Supabase opt-in) com tiers semanais.

- Torneio Semanal Assíncrono com 5 enigmas, anti-cheat server-side.

- Compartilhamento via WhatsApp deeplink, Web Share API e clipboard.

- Banner de instalação automática na 1ª visita.

- Sem cadastro obrigatório, sem e-mail, sem telefone.

## 5.5. Receitas e sustentabilidade

- Apoio voluntário via PIX (CNPJ recomendado para empresas/escolas; e-mail para apoio individual).

- Apoio internacional via Wise e PayPal.

- Sem ads, sem venda de dados, sem in-app purchases.

- Modelo planejado de B2B/B2G para escolas (R$ 12–20/aluno/ano) detalhado em docs/MONETIZACAO.md — fora do MVP atual, em preparação para 2026 Q3.

# 6. Pedido formal

A esta Comissão, solicito com muito respeito:

## 6.1. Reunião de apresentação

Reunião breve (30–45 min) presencial em São Paulo ou Brasília, ou online conforme conveniência, para demonstração ao vivo do jogo, apresentação do roadmap e diálogo sobre aderência institucional.

## 6.2. Avaliação institucional e pedagógica

Avaliação da equipe técnica da Comissão sobre:

- Aderência aos princípios UNESCO.

- Adequação pedagógica e historiográfica do material já produzido.

- Eventuais ajustes para fortalecer o alinhamento.

## 6.3. Carta de apoio institucional

Caso a Comissão considere o projeto alinhado, carta formal de apoio para fortalecer candidaturas a editais e parcerias com escolas, incluindo:

- Edital 04/2026 SMC-SP / Aldir Blanc — Formação e Internacionalização (inscrições até 29/05/2026).

- Lei Paulo Gustavo (estados e municípios).

- FINEP / FNDE / FNCE para escala nacional.

- Convênios diretos com Secretarias Municipais e Estaduais.

## 6.4. Indicação de programas e parceiros

- Programa de Participação UNESCO 2026–2027 (USD 26k–46k), se elegível.

- Comissão Brasileira para o Ensino da História da África (vinculada ao MEC).

- Universidades dos PALOP (Universidade Eduardo Mondlane / Moçambique, Universidade de Cabo Verde, Universidade Agostinho Neto / Angola) para parceria de validação acadêmica e tradução.

- Outras Comissões Nacionais lusófonas (Portugal, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste).

## 6.5. Indicação de revisores acadêmicos

Indicação, pela Comissão, de 2 a 5 revisores acadêmicos para avaliação formal dos 71 enigmas atuais — ideal seria pelo menos um historiador africano e um educador brasileiro com experiência em ensino de HGA.

# 7. Próximos 12 meses (roadmap institucional)

| Mês | Marco |
| --- | --- |
| Mai 2026 (atual) | Submissão Edital 04 PNAB-SP. Envio deste dossier à UNESCO Brasil. |
| Jun 2026 | Início de validação acadêmica formal dos 71 enigmas. |
| Jul 2026 | Tradução completa da interface para EN e ES. |
| Ago 2026 | Piloto pedagógico em 5 escolas (SP capital). Início Modo Sala de Aula (Kahoot-style). |
| Set 2026 | Tradução de 30 enigmas para EN. Apresentação em Games for Change (NY) ou A MAZE. (Berlin), se aprovado. |
| Out 2026 | Conclusão Modo Sala de Aula. Painel do Professor com relatório pedagógico em PNG/PDF. |
| Nov 2026 | Tradução completa dos 71 enigmas em EN. Início ES. |
| Dez 2026 | Lançamento da versão EN/ES. Cobertura institucional UNESCO Paris. |
| Q1 2027 | Início do FR. Parcerias PALOP francófonos. |
| Q2 2027 | Submissão a Programa de Participação UNESCO 2026-2027. Apresentação em FLIP, FLUP, Bienal SP. |

# 8. Equipe e currículos resumidos

## Filipe Buba N’hada — Autor e mantenedor principal

- Bacharelado em Humanidades — UNILAB (Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira), 2017.

- Licenciatura em Ciências Sociais — UNILAB, 2021.

- Ciência da Computação — Faculdade Impacta, 2024.

- Pós em Ciência de Dados e IA — XP Educação (em curso, prev. dez/2025).

- 3 anos como Software Engineer no Mercado Livre (2022–2024).

- Estágio de Análise de Dados na Telefônica/Vivo (2022).

- Naturalidade: Guiné-Bissau · Residente em São Paulo desde 2017.

- Auto-declaração: PCD · PPI.

## Equipe estendida (em formação)

- Revisores acadêmicos HGA — em convite (UNILAB, UFRRJ, UFBA, USP + PALOPs).

- Ilustração e arte — busca por artista negro brasileiro/africano para expansão dos fragmentos visuais.

- Validação pedagógica de campo — pendente da identificação das primeiras 5 escolas piloto.

# 9. Anexos disponíveis (sob solicitação)

| Documento | Caminho |
| --- | --- |
| Conceito (tese, problema, princípios) | docs/CONCEITO.md · word/01-Conceito.docx |
| Roadmap (Fases 0–4) | docs/ROADMAP.md · word/02-Roadmap.docx |
| Pitch Deck (10 slides) | docs/PITCH-DECK.md · word/06-Pitch-Deck.docx |
| One-Pager A4 frente/verso | docs/ONE-PAGER.md · word/08-One-Pager.docx |
| Documentação Completa (volume único) | word/09-Documentacao-Completa.docx |
| Política de Monetização | docs/MONETIZACAO.md · word/05-Monetizacao.docx |
| Plano Multiplayer / Sala de Aula | docs/MULTIPLAYER-SOCIAL.md |
| Universo Transmídia (música, podcast, livros) | docs/UNIVERSO-TRANSMIDIA.md · word/10-Universo-Transmidia.docx |
| Currículo do proponente | empresa/CURRICULO.md · word/19-Curriculo-Filipe.docx |

Capturas de tela e demonstração ao vivo do aplicativo podem ser fornecidas em chamada de vídeo ou em apresentação presencial.

# 10. Compromisso institucional do proponente

O proponente assume publicamente os seguintes compromissos perante a UNESCO e demais parceiros institucionais:

- Manter o projeto gratuito e acessível ao usuário final (estudantes, famílias, escolas) — modelos B2G/B2B/ESG financiam apenas a expansão, nunca o acesso direto.

- Manter a conformidade integral com a licença CC BY-SA IGO 3.0 da UNESCO em todas as versões e idiomas, incluindo o disclaimer obrigatório e a não utilização do logotipo UNESCO.

- Incorporar revisões acadêmicas indicadas pela Comissão Nacional da UNESCO ou pelos órgãos parceiros, quando pedagogicamente pertinentes.

- Disponibilizar relatórios trimestrais públicos de uso, impacto e atualizações de conteúdo, para escrutínio institucional.

- Manter o código-fonte em licença MIT e o conteúdo educacional em CC BY-SA 4.0, garantindo que o trabalho continue acessível e adaptável mesmo após este projeto, por qualquer educador ou instituição que dele queira derivar materiais.

# 11. Disclaimer obrigatório UNESCO IGO

The present work is not an official UNESCO publication and shall not be considered as such.

(Esta obra não é uma publicação oficial da UNESCO e não deve ser considerada como tal.)

Este disclaimer está visível, em conformidade com a licença CC BY-SA IGO 3.0, nas seções Termos de Uso e Sobre do aplicativo público em https://www.sankofahga.com.

# 12. Atribuição formal à UNESCO

UNESCO & International Scientific Committee for the Drafting of a General History of Africa. General History of Africa, Volumes I–VIII. Paris: UNESCO Publishing, 1981–1993. Texto licenciado sob Creative Commons CC BY-SA IGO 3.0.

A versão pública e gratuita dos 8 volumes está disponível em unesco.org/en/general-history-africa e no repositório unesdoc.unesco.org.

# 13. Contato e acompanhamento

Para qualquer questão referente a este dossier, ao aplicativo Sankofa, ou para agendamento de reunião:

- Filipe Buba N’hada

- E-mail: nhadafilipe@gmail.com (principal) · flifnhada@hotmail.com (alternativo)

- Telefone / WhatsApp: +55 11 98483-7997

- LinkedIn: linkedin.com/in/filipe-buba

- Aplicativo: https://www.sankofahga.com

- Repositório: https://github.com/filipebuba/sankofa

Disponibilidade preferencial para reuniões: terças, quartas e quintas-feiras entre 09h e 18h horário de Brasília. Outras janelas podem ser ajustadas conforme conveniência da Comissão.

Documento gerado em 8 de maio de 2026 a partir da versão pública v1.5.8-dev do aplicativo Sankofa. Este dossier acompanha o e-mail de apresentação formal arquivado em docs/EMAIL-UNESCO-COMISSAO-NACIONAL.md.