# Roadmap

## Fase 0 — Fundação ✅

- Documento conceitual lapidado (docs/CONCEITO.md).

- Recorte do MVP definido (Mundo 1: Origens, 5 enigmas).

- Estrutura inicial do projeto.

- Primeiros 5 enigmas escritos (Volume I da HGA).

- Protótipo navegável em HTML/CSS/JS estático.

## Fase 1 — Protótipo jogável ✅

- Fluxo completo: landing → registro → mapa → mundo → enigma → resultado → mosaico.

- Pontuação, dicas progressivas, conquistas, níveis, desafio diário.

- Mosaico visual com fragmentos desbloqueados.

- Persistência local (localStorage).

- Visual em paleta ouro/terra/verde/índigo, fontes Playfair Display + Lora (depois Atkinson Hyperlegible).

- Áudio sintetizado de instrumentos africanos (djembe, dùndún, kalimba, balafon, agogô, shaker) via Web Audio API. Toggle de som e tambor ambiente.

- Arte de capa de mundos (8 ilustrações) integrada nos cartões e na tela do mundo.

- Fluxo “continue-first”: landing oferece Continuar Jornada quando há progresso; mapa traz banner “Continuar onde paraste”; cada mundo tem CTA Continuar/Começar; tela de resultado avança automaticamente para o próximo enigma sem voltar à lista.

## Fase 1.1 — Conteúdo completo ✅ (v1.1.0 → v1.3.9-dev)

- 71 enigmas validados (Mundo 1 = 15, Mundos 2–8 = 8 cada), cobrindo Vols. I–VIII.

- 71 fragmentos visuais (24 com PNG, restantes em CSS gradient).

- 8 patentes/títulos por mundos+cauris+casa.

- 9 Casas Reais Africanas com perks por casa (cauris bônus, firstTry, contextRead, etc.).

- 9 Súditos NPC rotativos com unlock por mundo / casa / contagem.

- 35+ ancestrais em 9 árvores genealógicas.

- 4 festivais (Dia da África 25/05, Consciência Negra 20/11, Lua Nova, Festa Sankofa) com multiplier ×1.5–2.0.

- Selo Real PNG (1080×1080) exportável.

- Audiência Diária com súdito do dia.

- Tema claro (papiro) + escuro (dark) com prefers-color-scheme.

- PWA instalável + offline-first com auto-update via controllerchange.

## Fase 1.2 — Pedagogia ✅ (branch dev)

- Avanço liberal: próximo mundo abre a 70% (WORLD_UNLOCK_THRESHOLD=0.70).

- Mestria 100% (+100 cauris) e Mestria Perfeita (100% + ≥80% em 1ª tent.) (+250 cauris).

- Caderno de Revisão com abas “🔴 A Revisar” e “✓ Superados”, banner no mapa, indicadores no enigma.

- Karma + Skip: >50% pendente bloqueia avançar (50 cauris pular); >20% toast leve; skip pós-2 erros = +5 pts piedade.

- TTS (Web Speech API) para pergunta + contexto.

- Onboarding de 30s (4 slides) na 1ª visita.

## Fase 1.3 — Multiplayer leve ✅ (branch dev)

- Modal HGA: gerador de nome (60 figuras curadas), faixa etária LGPD, tag de grupo, casa real.

- Compartilhamento social: WhatsApp deeplink + Web Share API + clipboard.

- Liga Local multi-perfil com abas Todos | #MinhaTag.

- Liga Global Supabase opt-in: schema league_scores (com coluna tag + índice parcial), tiers semanais, reset domingo 00:00 UTC.

- Hospedagem: Vercel (https://www.sankofahga.com) + Supabase prod.

## Fase 1.5 — Torneio Semanal Assíncrono ✅ (branch dev)

- Schema Supabase: enigma_answers (gabarito server-only), sankofa_tournament_week, sankofa_tournament_score, views _best / _ranking.

- Função PL/pgSQL rotate_weekly_tournament() (sorteia 5 enigmas distribuídos por mundo).

- Edge Function submit_tournament_answer (Deno + TypeScript) com anti-cheat: janela temporal, ≤3 tentativas, ms_to_answer ≥ 1500, gabarito server-side.

- Cliente: banner home, tela tournament com 5 enigmas, integração fire-and-forget no handlePick.

- Premiação weekChampion=100 declarada — distribuição automática pendente.

## Fase 2 — Validação 🟡 (em andamento)

- Testar com 5 a 10 pessoas (estudantes 10–17 e professores).

- Coletar dificuldades, emoção, clareza e tempo médio por enigma.

- Revisar 71 enigmas com especialista em HGA / educação.

- Ajustar linguagem, ritmo das dicas e curva de pontos.

- Auditoria de acessibilidade (contraste AAA, foco visível, leitor de tela).

## Fase 3 — Sala de Aula (Kahoot-style) 🔜

Plano detalhado em docs/MULTIPLAYER-SOCIAL.md §6.

- Schemas sankofa_rooms / _players / _answers + RLS.

- Edge Function score_answer (anti-cheat server-side).

- Realtime via Supabase WebSockets.

- Reconexão por PIN (sessão sobrevive 30 min).

- Relatório do professor em Canvas → PNG/PDF.

- Mosaico Coletivo da Turma (cooperação além de competição).

## Fase 4 — Expansão e abertura 🔜

- Tradução EN / FR / ES.

- Paleta sonora regional por mundo (kora no Sahel, ney no Nilo, etc.).

- Separar dados em JSON puro para abrir contribuição externa (planejado para depois do 1º piloto pedagógico — ver CONTRIBUTING.md).

- Distribuir gifts recorrentes dos súditos (SUDITOS[i].gift hoje só display).

- Implementar quests por casa (HOUSES[i].questIds hoje data-only).

- Painel do Professor web (/professor).

- Versão Sankofa Kids (4-9 anos) + tabuleiro físico (ver docs/UNIVERSO-TRANSMIDIA.md).

## Decisões em vigor

- Mobile-first, máx. 580px no #app (até 620px em desktop).

- Conteúdo em PT-BR, com tolerância a variantes lusófonas.

- Sem amostras de áudio externas: tudo sintetizado.

- Liga Global e Torneio são opt-in. Sem config Supabase, jogo continua 100% solo offline.

- league-config.js carrega anon key pública (RLS protege) — Service Role só em Edge Functions.

## Bugs/dívidas conhecidas

- scripts/bump-version.sh só atualiza data/version.js e sw.js — package.json precisa ser sincronizado manualmente.

- Achievements explorer (☀) e collector (◆) têm a mesma condição (solved.w1 ≥ 15) — disparam juntos.

- Casa Kush tem freeHint:true declarado mas royalty.applyHousePerk não consome.

- Quests por casa (27 IDs) sem código consumidor.

- Súditos gift.cauris/daily/weekly/perkId não distribuídos automaticamente.

- Liga Global: editar nome do perfil cria linha órfã na semana corrente (resolve no domingo). Fix definitivo exige handle = uid6 + coluna nick.